##### Утвърждавам

Изпълнителен директор

Петър Сеферов

# П Р И С Т А Н И Щ Е    В А Р Н А    Е А Д

# Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ СО-08-18

Проектиране и авторски надзор на обект: Реконструкция на сгради - Магазия №2 
(с идентификатори 10135.1510.10.54, вкл. трафопост с 10135.1510.10.55) и Магазия №3 (с идентификатор 10135.1510.10.53), без промяна на кота било, пристанище Варна – изток

гр. Варна, 06 ноември 2018 г.

###### СЪДЪРЖАНИЕ

- Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), по образец на Агенцията за обществени поръчки.

- Указания за провеждане на процедурата и подготовка на оферта.

- Критерии за оценка на оферти и начин за определяне на тежестта им в комплексната оценка.

- Техническа спецификация.

- Проект на договор.

- Образци:

- Заявление за участие;

- Административни сведения;

- Декларации;

- Ценово предложение.

Процедурата се провежда на основание:

- Договор № 30/30.05.2006 г. с Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

- Инвестиционна програма на „Пристанище Варна“ ЕАД за 2018 г.

- Писмо рег. № 754/13.08.2018 г. от Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”, Териториално поделение – Варна за съгласуване на техническо задание;

- Одобрена документация за откриване на процедурата от Председателя на Съвета на директорите, съгласно Правилата за работа на Съвета на директорите;

- Чл. 20, ал. 9, по реда на чл. 186 и сл. от ЗОП.

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. "Леге" 4

e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: 1020/06.11.2018 г.

Възложител: Изпълнителен директор на „Пристанище Варна“ ЕАД

Поделение: неприложимо

Партида в регистъра на обществените поръчки: 041547

Адрес: гр. Варна, пл. Славейков №1

Лице за контакт: Мария Топчиева

Телефон: 052/69-23-57

E-mail: zop@port-varna.bg

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

[Х] Горепосоченото място за контакт

[] Друг адрес: неприложимо

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не

Обект на поръчката:

[] Строителство

[] Доставки

[Х] Услуги

Предмет и кратко описание на поръчката: Проектиране и авторски надзор на обект: Реконструкция на сгради - Магазия №2 (с идентификатори 10135.1510.10.54, вкл. трафопост с 10135.1510.10.55) и Магазия №3 (с идентификатор 10135.1510.10.53), без промяна на кота било, пристанище Варна – изток, част от пристанищната инфраструктура, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД по изпълнение на договор № 30/30.05.2006 г. с Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Техническата спецификация е одобрена от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) и е част от документацията за участие в процедурата.

Място на извършване: гр. Варна

Прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 30 000 лева, без ДДС, съгласно текуща корекция на Инвестиционна програма на „Пристанище Варна“ ЕАД, за сметка на ДППИ.

Обособени позиции: [] Да [Х] Не

Номер на обособената позиция: неприложимо

Наименование: неприложимо

Прогнозна стойност: неприложимо

Условия за участие и критерии за подбор:

Декларации, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, ЗМИП и ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. Лично състояние: За участниците следва да не са налице основания за отстраняване от процедурата, съгласно чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, съгласно декларация по образец, или приложени доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност. Правоспособност за упражняване на професионална дейност. Технически правоспособните лица, които ще предоставят проектантски услуги за отделни части от проекта в съответствие с придобитата от същите специалност, следва да притежават пълна проектантска правоспособност в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и/или Камарата на архитектите в България (КАБ). Икономическо и финансово състояние:

Минимален общ оборот от 50 000 лв. без ДДС, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (проектиране и авторски надзор) от 25 000 лв. без ДДС, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) финансови години; Застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съгл. изискванията на чл. 171 и чл. 172 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В тези случаи, когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, комисията може да изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.

Технически и професионални възможности: Изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката (проектиране и авторски надзор на обект първа категория), за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, с приложени документи, които доказват извършената услуга. Минимално изискване – наличие на поне 1 (един) проект на обект първа категория, удостоверен за добро изпълнение от съответния Възложител; Списък на техническите лица, включени или не в структурата на участника, които ще отговарят за изпълнение на поръчката, както и документи за доказване на професионалната им компетентност. Минимални изисквания за екип от технически лица, които да притежават пълна проектантска правоспособност: геолог; геодезист; архитект; строителен инженер – конструкции; инженер – технолог; инженер ВиК; инженер част Електрическа; инженер част Пожарна безопасност. Изисквания за инженер конструкции и инженер-технолог - да имат петгодишен опит в проектиране, сходно с предмета на поръчката.

Информация относно запазени поръчки: неприложимо

Критерий за възлагане:

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[Х] Цена и качествени показатели

[] Разходи и качествени показатели

[] Ниво на разходите [] Най-ниска цена

Изисквания към предложенията на участниците по критериите за възлагане на поръчката и оценка Техническо предложение за изпълнение на поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация на Възложителя. Техническото предложение на участниците съдържа информация относно ангажиментите на бъдещия изпълнител при разработване на проекта, които са задължителни при разработването му, в т.ч. предвиждани проектни решения. Техническото предложение съдържа: Описание на проекта, в т.ч. схеми: ситуационна, конструктивна и технологична; От представените по т. 1.1. документи следва да е видна и доказана информацията относно предвижданите проектни решения. От описанието и схемите, следва да е видно и доказано как предложените проектни решения предвиждат: Запълняемост на магазиите; Възможност за обработване на различни видове товари; Съвместимост с технологичните процеси на Възложителя; Декларация и протокол за оглед. Ценово предложение за изпълнение на поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация на Възложителя: Обща стойност на ценовото предложение, в лева без ДДС; Цена за проектиране, която включва изготвяне на идеен и технически проект, геоложки доклад; Цена за извършване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проекта; Условия на плащане – чрез директен банков превод в лева при схема за плащане, включваща следните възможни етапи: Авансово плащане, в размер до 30 % от стойността на цената за проектиране, в срок от 7 (седем) календарни дни, считано от датата на настоящия договор и издадена фактура от страна на изпълнителя; Междинно плащане, в размер до 70 % от стойността на цената за проектиране, в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни, след настъпване на последното от следните събития и издадена фактура от страна на изпълнителя: Издадено Разрешение за строеж на обекта; Подписан тристранен констативен протокол за приемане на геоложки доклад, идеен и технически проект, между представители на ДП „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) и страните по договора; Окончателно плащане на цената за извършване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проекта, в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на настъпване на последното от следните събития и издадена фактура от страна на изпълнителя: Въвеждане на обекта в експлоатация по реда на действащото законодателство; Подписан окончателен тристранен констативен протокол за изпълнени СМР на обекта.

Показатели за оценка:

1. Техническо предложение Тежест: 40 Технически параметри, функционални характеристики, достъпност и предназначение, съгласно „Критерии за оценка на офертите“ 2. Ценовото предложение Тежест: 60 Формула: (мин. предложена цена / цената на оценяваното предложение) * тежест

Срок за получаване на офертите:

Дата: 16.11.2018 г. Час: 14,00

Срок на валидност на офертите:

Дата: 28.02.2019 г. Час: 16,00

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: 21.11.2018 г. Час: 10.30

Място на отваряне на офертите: в Заседателна зала на Административна сграда, “Пристанище Варна” ЕАД

Информация относно средства от Европейския съюз:

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от

европейските фондове и програми: [] Да [Х] Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо: неприложимо

Друга информация: ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР Изпълнителят се задължава да представи: 1. Гаранция за изпълнение на договора (парична, или банкова или застраховка) в размер на 3 % от стойността му. Парични гаранции се внасят по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в полза на “Пристанище Варна” ЕАД. Гаранцията се възстановява след изпълнение на сключения между страните договор, в срок от 3 (три) месеца, считано от датата на изтичане на срока на договора. 2. Документи, съгласно изискванията на чл. 112, във връзка с чл. 183 от ЗОП - удостоверения за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП: 2.1. Удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Свидетелства за съдимост на всички представляващи; 2.2. Удостоверение от Главна инспекция по труда по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП (в хипотези на приложимост); 2.3. Заявление за временни пропуски на територията на „Пристанище Варна” ЕАД (достъпно на сайта на Възложителя - www.port-varna.bg); 2.4. Поименен списък на персонала, който ще бъде пряко ангажиран по изпълнение на договора, придружен с копия от лични карти, съгласно изискванията за контрол на достъп в стратегически обект.

Дата на настоящата обява: 06.11.2018 г.

Възложител:

Петър Сеферов

Изпълнителен директор на „Пристанище Варна“ ЕАД

Указания за провеждане на процедурата и подготовка на оферта

- ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. ОПИСАНИЕ

- Настоящите указания определят правилата за подготовка на оферта и изискванията към участниците в процедура № СО-08-18 “Проектиране и авторски надзор на обект: Реконструкция на сгради - Магазия №2 (с идентификатори 10135.1510.10.54, вкл. трафопост с 10135.1510.10.55) и Магазия №3 (с идентификатор 10135.1510.10.53), без промяна на кота било, пристанище Варна – изток“.

- Възложител и организатор на процедурата е Изпълнителният директор на “Пристанище Варна” ЕАД, седалище и адрес на управление: гр. Варна, пл. “Славейков” № 1. Провеждането на процедурата се извършва в Административната сграда на Възложителя.

- Вид на процедурата – възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, на основание чл. 20, ал. 9, по реда на чл. 186 и сл. от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

- Вид на поръчката: услуга. Основен CPV (Common Procurement Vocabulary) код, съгласно Общия терминологичен речник, приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002:  71 00 00 00.

- Кратко описание: Проектиране и авторски надзор на обект: Реконструкция на сгради - Магазия №2 (с идентификатори 10135.1510.10.54, вкл. трафопост с 10135.1510.10.55) и Магазия №3 (с идентификатор 10135.1510.10.53), без промяна на кота било, пристанище Варна – изток, част от пристанищната инфраструктура, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД по изпълнение на договор № 30/30.05.2006 г. с Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Техническата спецификация и прогнозна количествена сметка са одобрени от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ).

- Прогнозна стойност: до 30 000 лева без ДДС, съгласно текуща корекция на Инвестиционна програма на „Пристанище Варна“ ЕАД, за сметка на ДППИ.

- За неуредените въпроси по настоящата документация се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

#### ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Покана за участие в процедура № СО-08-18 “Проектиране и авторски надзор на обект: Реконструкция на сгради - Магазия №2 (с идентификатори 10135.1510.10.54, вкл. трафопост с 10135.1510.10.55) и Магазия №3 (с идентификатор 10135.1510.10.53), без промяна на кота било, пристанище Варна – изток“ е отправена до всички заинтересовани кандидати, с обява в Регистъра за обществени поръчки (РОП) и публикувана документация в Профила на купувача на Възложителя на адрес: http://port-varna.bg/bg/Profile/Public-orders.

#### СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- Папка „Административни документи. Критерии за подбор“:

  - Заявление за участие (по образец). Декларация за конфиденциалност по преценка на участника, съгласно чл. 102 от ЗОП като информация във връзка с наличието на търговска тайна

  - Опис на документите, които се съдържат в офертата, подписан и подпечатан от участника.

  - Справка за административни сведения (по образец);

  - При участници обединения – копие на договора за обединение и декларация за регистрация, в случай че бъде определен за изпълнител;

  - Приложени документи и доказателства за съответствие с критериите за подбор (минимални изисквания за допустимост), както следва:

    - Декларации по образец, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, ЗМИП и ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;

    - Лично състояние: Липса на основания за отстраняване от процедурата, съгласно изискванията на чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП (декларация по образец), или приложени доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност;

    - Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Технически правоспособните лица, които ще предоставят проектантски услуги за отделни части от проекта в съответствие с придобитата от същите специалност, следва да представят актуални удостоверения за пълна проектантска правоспособност, издадени от КИИП и/или КАБ;

    - Икономическо и финансово състояние:

      - Копие от баланс за последните три приключени финансови години, в случай че не са публикувани в Търговския регистър. Справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно образец в приложение;

      - Застраховка „Професионална отговорност“ – копие на валидна застрахователна полица, съгл. изискванията на чл. 171 и чл. 172 от ЗУТ.

    - Технически и професионални способности:

      - Списък на изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката (проектиране и авторски надзор на обект първа категория), за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, с приложени документи, които доказват извършената услуга. Минимално изискване – наличие на поне 1 (един) проект на обект първа категория, удостоверен за добро изпълнение от съответния Възложител;

      - Списък на техническите лица, включени или не в структурата на участника, които ще отговарят за изпълнение на поръчката, както и документи за доказване на професионалната им компетентност. Минимални изисквания за екип от технически лица, които да притежават пълна проектантска правоспособност: геолог; геодезист; архитект; строителен инженер – конструкции; инженер – технолог; инженер ВиК; инженер част Електрическа; инженер част Пожарна безопасност. Изисквания за инженер конструкции и инженер-технолог - да имат петгодишен опит в проектиране, сходно с предмета на поръчката.

- Папка „Техническо предложение“: Техническо предложение (по образец) за изпълнение на поръчката, в пълно съответствие с Техническа спецификация и изискванията на Възложителя, както следва:

  - Описание на проекта, в т.ч. схеми: ситуационна, конструктивна и технологична;

От представените по т. 1.1. документи следва да е видна и доказана информацията относно предвижданите проектни решения. От описанието и схемите следва да е видно и доказано как предложените проектни решения предвиждат:

    - Запълняемост на магазиите;

    - Възможност за обработване на различни видове товари;

    - Съвместимост с технологичните процеси на Възложителя;

  - Декларация и протокол за оглед.

- „Ценово предложение“ - непрозрачен плик, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри” и името на участника. В плика се поставя папка със следните документи:

  - Обща стойност на ценовото предложение, в лева без ДДС;

  - Цена за проектиране, включваща изготвяне на геоложки доклад, идеен и технически проект;

  - Цена за извършване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проекта;

  - Условия на плащане – чрез директен банков превод в лева при схема за плащане, включваща следните възможни етапи:

    - Авансово плащане, в размер до 30 % от стойността на цената за проектиране, в срок от 7 (седем) календарни дни, считано от датата на настоящия договор и издадена фактура от страна на изпълнителя;

    - Междинно плащане, в размер до 70 % от стойността на цената за проектиране, в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни след настъпване на последното от следните събития и издадена фактура от страна на изпълнителя:

- Издадено Разрешение за строеж на обекта;

- Подписан тристранен констативен протокол за приемане на геоложки доклад, идеен и технически проект, между представители на ДП „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) и страните по договора;

    - Окончателно плащане на цената за извършване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проекта, в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на настъпване на последното от следните събития и издадена фактура от страна на изпълнителя:

- Въвеждане на обекта в експлоатация по реда на действащото законодателство;

- Подписан окончателен тристранен констативен протокол за изпълнени СМР на обекта.

Забележка: Участници, чиито оферти съдържат информация за цените или някои техни елементи, извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ се отстраняват от участие в процедурата.

- ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- Офертата се представя на български език, подписана от лице с представителна власт или изрично упълномощено с нотариално пълномощно лице, в съответствие с регистрацията в Агенцията по вписванията и подпечатана с представителния печат. Когато към офертата се прилагат копия, същите се заверяват за тяхната истинност с надпис “вярно с оригинала” и подпис.

- Предаване на офертата:

  - Оферта за участие в процедура № СО-08-18 “Проектиране и авторски надзор на обект: Реконструкция на сгради - Магазия №2 (с идентификатори 10135.1510.10.54, вкл. трафопост с 10135.1510.10.55) и Магазия №3 (с идентификатор 10135.1510.10.53), без промяна на кота било, пристанище Варна – изток“ се приема в запечатана непрозрачна опаковка;

  - По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подписа на лицето/лицата, упълномощени от участника, които го представляват, както и с печата на дружеството;

  - Върху плика е необходимо да бъде написано наименованието на процедурата, името на участника, ЕИК, адрес за кореспонденция, лице за контакт - телефон и ел.поща;

  - При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаване, съгласно електронния регистър на “Пристанище Варна” ЕАД.

- ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. Определеният за изпълнител участник представя гаранция за добро изпълнение на поръчката (парична сума, или банкова гаранция, или застраховка), непосредствено преди сключване на договора в размер на 3 % от стойността му.

2. Гаранцията се възстановява след изпълнение на сключения между страните договор, в срок от 3 (три) месеца, считано от датата на подписан окончателен тристранен констативен протокол за изпълнени СМР на обекта.

- ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

- Разходите, свързани с изготвяне и предаване на офертите са за сметка на участниците. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане и от изхода на процедурата.

- При възникване на непредвидими и непреодолими обстоятелства Възложителят си запазва правото да прекрати процедурата с мотивирано решение.

- ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР

- Гаранция за изпълнение на договора (парична, или банкова или застраховка), внесена от Изпълнителя. Парични гаранции се внасят по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в полза на “Пристанище Варна” ЕАД.

- Документи, в съответствие с изискванията на чл. 112, във връзка с чл. 183 от ЗОП - удостоверения за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП:

Представени документи от Изпълнителя:

- Удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Свидетелства за съдимост на всички представляващи.

- Удостоверение от Главна инспекция по труда по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

- Заявление за временни пропуски на територията на „Пристанище Варна” ЕАД (достъпно на сайта на Възложителя - www.port-varna.bg).

- Поименен списък на персонала, който ще бъде пряко ангажиран по изпълнение на договора, придружен с копия от лични карти, съгласно изискванията за контрол на достъп в стратегически обект.

Справки от длъжностните лица на Възложителя за състоянието на Изпълнителя:

- Удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3, изр. 1 от ЗОП – удостоверение от Национална агенция за приходите (НАП);

- Удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3, изр. 2  от ЗОП – удостоверение от Община Варна;

- Удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3, изр. 3  от ЗОП – удостоверение от общината по седалище на участника;

- Удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП – удостоверение за актуално състояние от Агенцията по вписвания.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. НАЧИН НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЖЕСТТА ИМ В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

Методика за определяне на комплексната оценка - оптимално съотношение качество/цена.

Оптималното съотношение качество/цена се оценява въз основа на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка - организация и професионална компетентност на персонала и начин на изпълнение.

Относителна тежест на отделните показатели:

ТП (Технически параметри, функционални характеристики, достъпност и предназначение) = 40 % тежест в общата оценка.

ЦП (Ценово предложение) = 60 % тежест в общата оценка.

Методика за определяне на оценката:

1. Определяне на оценката по показателя ТП:

Максималната оценка по показателя е 100 точки и се определя по следните критерии:

| № | Точки | Критерии |
| --- | --- | --- |
| 1. | 20 точки | 20 точки получава оферта, която отговаря на всички изисквания на одобрената документация за участие и съдържа всички необходими части, информация и доказателства , от които е видно, че: Предвижданото проектно решение не осигурява възможности за обработка и на друг вид товари, освен зърно и Предвижданото проектно решение не осигурява максимална запълняемост на магазията, като са били налице възможности да се осигури такава чрез друго проектно решение и Предвижданото проектно решение не осигурява пълна съвместимост с технологичните процеси на възложителя и налага промени, които ще създадат затруднения за възложителя |
|  | 40 точки | 40 точки получава оферта, която отговаря на всички изисквания на одобрената документация за участие и съдържа всички необходими части, информация и доказателства , от които е видно, че: Предвижданото проектно решение осигурява възможности за обработка и на друг вид товари, освен зърно и Предвижданото проектно решение не осигурява максимална запълняемост на магазията, като са били налице възможности да се осигури такава чрез друго проектно решение и Предвижданото проектно решение не осигурява пълна съвместимост с технологичните процеси на възложителя и налага промени, които ще създадат затруднения за възложителя |
|  | 60 точки | 60 точки получава оферта, която отговаря на всички изисквания на одобрената документация за участие и съдържа всички необходими части, информация и доказателства , от които е видно, че: Предвижданото проектно решение осигурява възможности за обработка и на друг вид товари, освен зърно и Предвижданото проектно решение осигурява максимална запълняемост на магазията и Предвижданото проектно решение не осигурява пълна съвместимост с технологичните процеси на възложителя и налага промени, които ще създадат затруднения за възложителя |
|  | 80 точки | 80 точки получава оферта, която отговаря на всички изисквания на одобрената документация за участие и съдържа всички необходими части, информация и доказателства , от които е видно, че: Предвижданото проектно решение осигурява възможности за обработка и на друг вид товари, освен зърно и Предвижданото проектно решение осигурява максимална запълняемост на магазията и Предвижданото проектно решение налага минимални промени в технологичните процеси, които няма да създадат затруднения за възложителя |
|  | 100 точки | 100 точки получава оферта, която отговаря на всички изисквания на одобрената документация за участие и съдържа всички необходими части, информация и доказателства , от които е видно, че: Предвижданото проектно решение осигурява възможности за обработка и на друг вид товари, освен зърно и Предвижданото проектно решение осигурява максимална запълняемост на магазията и Предвижданото проектно решение осигурява пълна съвместимост с технологичните процеси на възложителя и не налага никакви промени в технологичните процеси на възложителя |

2. Определяне на оценката по показателя Ценово предложение (ЦП).

Оценката по показателя се формира по следната формула:

ЦП = [ЦПрмин/ЦПрn]*50%+ [ЦАНмин/ЦАНn]*50%, където

ЦПрмин е най-ниската предложена цена за проектиране от участник

ЦПрn е цената за проектиране, предложена от участника, който се оценява

ЦАНмин е най-ниската предложена цена за упражняване на авторски надзор от участник

ЦАНn е цената за авторски надзор, предложен от съответния участник

3. Определяне на комплексната оценка на офертата

Комплексната оценка на офертата се определя по следната формула:

КО= (ТП х 40%)+(ЦП х 60%)

#### 4. Проверка за наличие на хипотезата по чл. 72 от ЗОП

#### Преди извършване на оценката по ценовия показател, съгласно методиката за оценка на офертите, комисията извършва проверка за наличието на хипотезата по чл. 72 от ЗОП, по отношение на общата стойност на ценовото предложение. При констатиране наличието на хипотезата по чл. 72, комисията изисква обосновка от съответния участник. Правомощията на комисията са съгласно изискванията на ЗОП.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за проектиране

Относно: „Проектиране и авторски надзор за обект: Реконструкция на сгради - Магазия №2 (с идентификатори 10135.1510.10.54, вкл. трафопост с 10135.1510.10.55) и Магазия №3
(с идентификатор 10135.1510.10.53), без промяна на кота било, Пристанище Варна-изток”

I. Обща информация:

Магазии №2 и №3 се намират на територията на Пристанище Варна - изток, в поземлен имот с идентификатор 10135.1510.10 по КК на гр. Варна. Сградите са с идентификатори 54, вкл. 55 (за магазия №2) и номер 53 (за магазия №3) по Акт за публична държавна собственост. Предвид лошото техническо състояние от дългогодишната им експлоатация и с оглед подобряване експлоатационните възможности, сградите се нуждаят от реконструкция, вкл. укрепване на отделни конструктивни елементи, с цел да се увеличи носимоспособността и устойчивостта им.

II. Съществуващо положение:

Основната конструкция на сградите представлява едноетажна едноотворна рамка в напречно направление с отвор 24,00 м. Въведени са в експлоатация през 1962 г. Застроената им площ е: за Магазия №2 - 2 387,00 м2, кота „било” 10,60 м.; за Магазия №3 – 2 481,00 м2, кота „било” 10,60 м. Покривните конструкции са от стоманобетонни черупки с обтегачи. Стените и подът са стоманобетонни. Има осветителна инсталация, която е изпълнена с халогенни осветителни тела, монтирани на тавана. В магазия № 2 няма изградени водопроводна и канализационна инсталации за битови нужди. Пред сградата има противопожарен хидрант, обозначен с табела. Дъждовната вода от покрива се отвежда с улуци и поцинковани външни водосточни тръби. Складова част се отводнява чрез наклон към улицата. В магазия №3 водопроводната инсталация е от стоманени поцинковани тръби, а канализацията от PVC. Сградните ВиК инсталации се включват към дворните водопровод и битова канализация. Складова част се отводнява чрез наклони към улицата. Пред сградата има обозначен противопожарен хидрант. Дъждовната вода от покрива се отвежда с улуци и поцинковани външни водосточни тръби. Наличието на обтегачи по покривните конструкции на складовете, ограничава височината за работа на съвременната пристанищна механизация и транспортни средства, а компрометираните на места колони и стени не позволяват използването на целия обем за складиране на насипни товари и са предпоставка за по-сериозни аварии на двете магазии.

Вследствие дългогодишната експлоатация са настъпили изменения по отделни конструктивни елементи, представляващи потенциална опасност за тяхната устойчивост и носимоспособност. Налице са:

- Обрушени бетонови покрития и скъсана надлъжна армировка и стремена по стени и колони;

- Обрушен бетон и скъсана армировка по стоманобетонните стени;

- Част от обтегачите на покрива са деформирани, има и скъсани, при това са образувани пукнатини и отвори по фугите между покривните панели. Скъсаните обтегачи са възстановени по-късно, а по фугите е нанесена допълнителна хидроизолация;

- Течове от покрива;

- На места водосточните тръби са смачкани и с нарушена проводимост;

- Дървените рамки на прозорците са с олющена боя, начупени стъкла и изпадал маджун.

Това състояние на магазиите е наложило експлоатационни ограничения, които пречат за ефективното използване на складовете.

III. Цел и максимален срок за изпълнение:

Целта на поръчката е изготвянето на Идеен проект с възможност за издаване на строително разрешение и Технически проект за реконструкция на сгради без промяна на кота „било” – двуфазно проектиране с възможност за въвеждане на обекта в експлоатация на етапи. Категорията на сградите е първа, съгласно чл. 137 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). В предмета на поръчката се включват дейностите по проектиране, осъществяването на авторски надзор при изпълнението на СМР до цялостното въвеждане на обекта в експлоатация и изготвяне на становище по част „Конструктивна” от правоспособно лице, упражняващо технически контрол по същата част, с което изпълнителя на настоящата поръчка, трябва да има отделен сключен договор. Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи (графични и текстови) по част „Конструктивна” на инвестиционния проект. Максималният срок за изпълнение на дейностите по проектирането е 100 (сто) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

Проектът трябва да:

- Предвижда поетапното изпълнение на строежа и въвеждане в експлоатация на отделните сгради (магазии), за да могат да се изпълняват и използват самостоятелно;

- Съдържа становище по част „Конструктивна” от правоспособно лице, упражняващо технически контрол по същата част, с което изпълнителя на настоящата поръчка, трябва да има отделен сключен договор. Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи (графични и текстови) по част „Конструктивна” на инвестиционния проект;

- Изяснява конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта;

- Осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите, съгласно чл. 169 от ЗУТ;

- Изчисления, обосноваващи проектните решения;

- Съдържа обяснителни записки, на отделните части от проекта, поясняващи предлаганите проектни решения, като се описва всичко, което не може да се обясни с чертежи или с технически спецификации и към които се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходни данни;

- Съдържа подробни технически спецификации на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с техническите изисквания към строителните продукти и техните характеристики, на отделните части от проекта, в съответствие с действащи норми и стандарти, които трябва да са съобразени с изискванията на чл. 49, ал. 2 от Закон за обществените поръчки (ЗОП);

- Съдържа обща подробна количествено - стойностна сметка за видовете строително-монтажни работи (СМР) на отделните части от проекта, която трябва да е съобразена с изискванията на чл. 49, ал. 2 от ЗОП;

- Бъде съобразен с новите тенденции в развитието на строителството.

В тази връзка е необходимо да се извърши:

- Обследване на състоянието на магазиите;

- Проектиране на нова шлайфана стоманобетонна настилка, преминаваща в стоманобетонни стени с работна височина 5 метра, за складиране на насипни материали (зърно);

- Проектиране на авто-разтоварище от южната страна на обекта, както и необходимото технологично оборудване за механизирано запълване на двете магазии. Производителността на оборудването да се зададе с капацитет 200 т/час от вагон или камион, като се запълва една от магазиите по избор. Да се предвиди на ниво проект - техническа възможност за връзка на авто-разтоварището с бъдещо жп-разтоварище;

- Проектиране на нов покрив с височина ненадвишаваща съществуващата кота „било – 10,60 м и подходящо покритие с цел избягване на конденз от вътрешната страна на сградата, като също да се предвиди окачване под покрива на две надлъжни ленти – технологично оборудване за запълване на магазията със зърно;

- Проектиране на нови инсталации – електрическа и отводняване на покривите;

- Проектиране на две врати с широчина 5 метра и височина максимално възможната, според конструктивните особености на сградите, които да бъдат разположени в челните стени в двата края на магазиите;

- Да се осигури увеличаване на естественото и изкуственото осветление в сградите;

- За всички метални елементи да се предвидят мерки за антикорозионна и противопожарна защита.

IV. Изисквания към съдържанието на проекта:

Инвестиционният проект да се оформи, съгласно изискванията на чл. 139, ал. 2 от ЗУТ и да съдържа всички необходими части в обем, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обема и съдържанието на инвестиционните проекти.

По предварителни данни проектът трябва да съдържа:

1. Изходни данни:

а) натоварванията са съгласно приетите схеми на натоварване от складирани товари, проучените технически характеристики на използваната претоварна техника и перспективна такава, съгласувано с възложителя;

б) геология на база геоложко проучване с геоложки профили, физикомеханични показатели на земната основа, сведения за канални води;

в) извършени геодезически заснемания на обекта в система „1970”;

г) сеизмичност на района.

2. Проучвателни работи:

Проектът трябва да отчита конструктивните особености на Магазии № 2 и № 3 и на базата на извършена детайлна конструктивна експертиза и проучвателни работи, да предложи решение за реконструкция на магазиите. Решението следва да отговаря на изискванията на Възложителя и на действащата нормативна база в Република България.

Изпълнителят следва да извърши:

- Подробно геодезическо заснемане;

- Обследване за целостта и състоянието на конструктивните елементи на магазиите;

- Проверка за състоянието на настилката;

- Обследване организацията на движение с цел да се определи разположението на разтоварището.

Възможно е описаните в настоящата спецификация проучвателните работи да не са достатъчни за безупречно и цялостно установяване на действителното състояние на обекта. Проектантът носи отговорност да прецени и да предложи извършването на други дейности, необходими за допълване на изходните данни, с оглед точното и качествено изпълнение на поръчката.

3. Геоложко проучване:

„Пристанище Варна” ЕАД не разполага с актуални данни за геоложки проучвания за терена под магазията, които да предостави на избрания изпълнител, както и с данни за състоянието и подобряването на основата под настилките. За получаване на максимално точни данни за състоянието на земните пластове, за протичащите процеси в основата, както и за осигуряване на възможност за прилагане на превантивни действия и стабилизиране, е необходимо да се извършат инженерно-геоложки проучвания. За гарантиране на стабилността на съоръжението, проучването следва да съдържа геологопроучвателни работи и лабораторни анализи, необходими за изчисления на устойчивостта. Взетите за лабораторни анализи земни проби да бъдат изследвани в акредитирани и сертифицирани лаборатории, като бъдат определени класификационните, якостни и деформационни показатели на пробите. На основание получените показатели да се изследват: статическа устойчивост на общите и местни слягания и статическата устойчивост на настилката.

4. Заключителен доклад с резултатите от проучвателните работи:

За съставяне на доклада следва да бъдат използвани всички налични и достъпни архивни материали, които могат да бъдат намерени от изпълнителя. В доклада да бъде направен сравнителен анализ на архивните и получените при контролното проучване данни. Проучвателните, включително и инженерно–геоложките работи, завършват с доклад, в който се описват, обобщават и анализират резултатите от извършените проучвателни работи. Всички получени резултати от проучвателните работи, лабораторните изследвания и статическите изчисления да бъдат оформени в подходящ вид и приложени към доклада. Докладът с приложенията се предава в 2 (два) оригинални екземпляра на хартиен и в 2 (два) на електронен носител.

В доклада следва да бъдат дадени обща оценка на състоянието на съоръжениeтo и конкретни предложения за конструктивни решения, от които да бъде направен избор на вариант за реконструкцията.

5. Част „Геодезия – вертикална планировка” – проекта трябва максимално да отчита съществуващото положение. Трябва да се проектират съответните наклони, преходи и елементи за безпроблемно свързване със съществуващите настилки извън сградите, както и задължително обвързване на предлаганото отводняване със съществуващата система за отводняване. Да се извърши подробно геодезическо заснемане на обекта и да се изготви подробен трасировъчен план.

6. Част „Архитектурна” – да се представи подробна обяснителна записка и количествено - стойностна сметка, поясняващи предлаганото проектно решение, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях, в съответствие с действащите норми и стандарти и съобразени с изискванията на чл. 49, ал. 2 от ЗОП. Необходимо е да се прецизират техническите характеристики на предвидените за влагане строителни продукти и начина на изпълнението на СМР на обекта, и на тяхната обработка, полагане и/или монтаж, и да се дадат цялостни архитектурни решения за:

- Изпълнението на хидроизолациите и топлоизолациите на обекта;

- Осигуряване на естественото и изкуственото осветление в помещенията;

- Изпълнението на дограмата, настилките, облицовките и другите видове довършителни СМР в помещенията, покривите и фасадите;

- Проектиране на две врати с широчина минимум 5 метра, а височината им да бъде съобразена с използваната механизация и транспортни средства, които да бъдат разположени в челните стени в двата края на магазиите;

- Проектиране на авто-разтоварище от южната страна на обекта, както и необходимото технологично оборудване за механизирано запълване на двете магазии. Производителността на оборудването да се зададе с капацитет 200 т/час от вагон или камион, като се запълва една от магазиите по избор. Да се предвиди на ниво проект - техническа възможност за връзка на авто-разтоварището с бъдещо жп-разтоварище;

- Проектиране на нов покрив с височина ненадвишаваща съществуващата кота „било – 10,60 м и подходящо покритие с цел избягване на конденз от вътрешната страна на сградата, като също да се предвиди окачване под покрива на две надлъжни ленти – технологично оборудване за запълване на магазията със зърно;

- Да се предвиди естествена вентилация.

- Архитектурни планове, разпределения и фасади, съгласно Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

7. Част „Конструкции” – Технически проект (работни чертежи и детайли) е за реконструкция на сгради - Магазия № 2 и Магазия № 3, без промяна на кота било. Проекта трябва да осигурява поетапното изпълнение на обекта и въвеждане в експлоатация на отделните сгради (магазии), за да могат да се изпълняват и използват самостоятелно и да осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите, съгласно чл. 169 от ЗУТ. Да се представи становище на инженер-конструктор, доказващо, че не се намалява носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията на сградите и изчисления, обосноваващи проектните решения, които да включват статически и динамически изчисления по приетите схеми за всички конструктивни елементи. Необходимо е да се представи подробна обяснителна записка и количествено - стойностна сметка, поясняващи предлаганото проектно решение, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях, в съответствие с действащите норми и стандарти и съобразени с изискванията на чл. 49, ал. 2 от ЗОП. Чертежите се изработват, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

8. Част „Технологична” – проектирането да бъде съобразено с организацията на движение на превозните средства (жп вагони и автомобили). Да се опишат технологичните особености при различните варианти на работа, схемите на движение и маневра на транспортните средства и регулиране на конфликтните точки. Да се проектира необходимото технологично оборудване за механизирано запълване на двете магазии. Производителността на оборудването да се зададе с капацитет 200 т/час от вагон или камион, като се запълва една от магазиите по избор. Проектът трябва да изяснява конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване, и обзавеждането на обекта. Необходимо е да се представи подробна обяснителна записка и количествено - стойностна сметка, поясняващи предлаганото проектно решение, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях, в съответствие с действащите норми и стандарти и съобразени с изискванията на чл. 49, ал. 2 от ЗОП. За нови и неприлагани в страната строителни технологии към съответните проектни части се изработва раздел, съдържащ пълни строително-технологични решения, респ. технологична документация. Строително-технологичните решения при възможност се обосновават с български или чуждестранни технически спецификации или с данни за резултата от тяхното прилагане на други строежи. Да се предвиди на ниво проект - техническа възможност за връзка на авто-разтоварището с бъдещо жп-разтоварище.

9. Част „Водоснабдяване и канализация” – проектът да даде решение за улеснена поддръжка и отводняване на покривите, като бъде съобразен с действащата нормативна уредба и при максимално отчитане на съществуващото положение. Необходимо е да се представи подробна обяснителна записка и количествено - стойностна сметка, поясняващи предлаганото проектно решение, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях, в съответствие с действащите норми и стандарти и съобразени с изискванията на чл. 49, ал. 2 от ЗОП. Чертежите се изработват, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

10. Част „Електрическа” – проектът да бъде съобразен с действащата нормативна уредба и при максимално отчитане на съществуващото положение. Да се проектира нова ел. инсталация с осветление осигуряващо средна хоризонтална осветеност на пода, съгласно нормативните изисквания. Осветителните тела да се предвидят за монтаж по тавана. Необходимо е да се представи подробна обяснителна записка и количествено - стойностна сметка, поясняващи предлаганото проектно решение, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях, в съответствие с действащите норми и стандарти и съобразени с изискванията на чл. 49, ал. 2 от ЗОП. Да се премести съществуващия трафопост от Mагазия № 2 на място посочено от Възложителя. Да се изготви необходимата техническа документация за неговото оборудване и одобряване. Чертежите се изработват, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

11. Част „План за безопасност и здраве (ПБЗ)” – съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

12. Част „Пожарна безопасност (ПБ)” – съгласно изискванията на Наредба № Iз – 1971 от 29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Следва да бъдат предвидени нови противопожарни съоръжения, ако е необходимо. Необходимо е да се представи подробна обяснителна записка и количествено - стойностна сметка, поясняващи предлаганото проектно решение, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях, в съответствие с действащите норми и стандарти и съобразени с изискванията на чл. 49, ал. 2 от ЗОП.

13. Част „План за управление на строителните отпадъците (ПУСО)” – съгласно Наредба за управление на отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

14. Част „Сметна документация” – необходимо е да се изготвят количествено - стойностни сметки за видовете строително-монтажни работи (СМР) по проектните части и обща количествено - стойностна сметка за целия обект, които трябва да са съобразени с изискванията на чл. 49, ал. 2 от ЗОП.

V. Други изисквания:

Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени в настоящата техническа спецификация, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено указание.

Фази за проектиране и предаване:

Първа фаза – идеен проект и оценка за съответствие

Заключителният доклад с резултатите от проучвателните работи и изготвеният идеен проект се разглежда и одобрява от техническия съвет и консултанта изготвящ доклада за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите, назначени от Възложителя. Изпълнителят е длъжен за своя сметка в технологични най-кратки срокове да отразява всички указания, забележки и искания за промени, корекции или поправки, направени от техническия съвет и от консултанта изготвящ доклада за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите, от съответните органи, институции, заинтересовани лица или експлоатационни дружества до приключването на процедурите по съгласуване и одобряване на идейния проект. Обхватът и съдържанието на идейния проект трябва да бъдат достатъчни за съгласуването им от МРРБ и ползването му за издаване на разрешение за строеж, съгласно чл. 142, ал. 2 ЗУТ. Проектът се предава оформен, съгласно чл. 139, ал. 3 от ЗУТ и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както следва:

- Чертежите в подходящ мащаб, в оригинал на хартия, с мокри печати и подписи, текстовата част – обяснителни записки във формат А4, всички таблици и количествено-стойностни сметки в папки и във вид удобен за размножаване - 2 комплекта;

- Електронен носител (CD) – 2 броя, с цялата информация, в подходящ за размножаване формат; чертежите във формат DWG, а текстовата част – Word и Exсel.

Втора фаза – технически проект

Изготвеният технически проект се разглежда и одобрява от техническия съвет и консултанта изготвил доклада за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите, назначени от Възложителя. Изпълнителят е длъжен за своя сметка в технологични най-кратки срокове да отразява всички указания, забележки и искания за промени, корекции или поправки, направени от техническия съвет и от консултанта изготвил доклада за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите., от съответните органи, институции, заинтересовани лица или експлоатационни дружества до приключването на процедурите по съгласуване и одобряване на техническия проект. Проектът се предава оформен, съгласно чл. 139, ал. 3 от ЗУТ и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както следва:

- Чертежите в подходящ мащаб, в оригинал на хартия, с мокри печати и подписи, текстовата част – обяснителни записки във формат А4, всички таблици и количествено-стойностни сметки в папки и във вид удобен за размножаване - 2 комплекта;

- Електронен носител (CD) – 2 броя, с цялата информация, в подходящ за размножаване формат; чертежите във формат DWG, а текстовата част – Word и Exсel.

След приемането на техническия проект без забележки, изпълнителят предава 5 пълни комплекта от инвестиционния проект на хартия и 2 на електронен носител (CD), оформени по указания по-горе начин.

VI. Нормативни изисквания:

При разработване на проектното решение, проектантът трябва да изпълнява изискванията на действащата нормативна уредба, в т.ч. и:

- Закон за устройство на територията;

- Закон за обществените поръчки;

- Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № РД-02-20-19 от 29.12.2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции;

- Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Наредба № 9 от 27.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата;

- Наредба № 3 от 21.07.2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях;

- Наредба № Iз – 1971 от 29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба № РД-02-20-2 от 27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони;

- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;

- Наредба № 2 от 20.01.1999 г. за проектиране на електрически уредби в сгради;

- Наредба за управление на отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

VII. Други:

За оглед на обекта: Главен инженер, „Пристанище Варна” ЕАД, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обект и необходими документи, както следва:

- Документ за самоличност;

- Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата;

- Подписване на протокол за извършен оглед.

Проект!

ДОГОВОР

№ СО-08-18

Проектиране и авторски надзор на обект: Реконструкция на сгради - Магазия №2 (с идентификатори 10135.1510.10.54, вкл. трафопост с 10135.1510.10.55) и Магазия №3 (с идентификатор 10135.1510.10.53), без промяна на кота било, пристанище Варна – изток

Днес, ................2018 г. в град Варна между страните:

“ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА”  ЕАД,

седалище и адрес на управление: гр. Варна, пл. “Славейков” № 1; тел. 052/692-232; факс 052/632-953; 
ел. поща: headoffice@port-varna.bg; ЕИК 103061301, представлявано от Петър Сеферов - Изпълнителен директор, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

# „..............................” .....................,

седалище и адрес на управление: гр. .............., ул. ..........................; тел. ..........., факс .........................; ел. пощаl:..............; ЕИК ........................., представлявано от ................... – ................., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

на основание:

- Докладна записка рег. № 735/07.08.2018 г. от Организатор „Поддръжка сгради и съоръжения“, отдел „Поддръжка на пристанищна инфраструктура”;

- Одобрена докладна записка с рег. № СД …./…...2018 г. на Изпълнителния директор от Председателя на Съвета на директорите, съгласно Вътрешните правила за работа на СД;

- Обява с рег. № ...../..........2018 г. за откриване и провеждане на процедура за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, на основание чл. 20, ал. 3, по реда на чл. 186 и сл. от Закона за обществените поръчки (ЗОП);

      - Утвърден от Възложителя протокол от дейността на Комисия, назначена със Заповед 
№ ...../..........2018 г. на Изпълнителния директор;

      - Виза за проектиране, изд. от ………………………., № …./………………

Документи, съгласно изискванията на чл. 112, във връзка с чл. 183 от ЗОП:

      - Удостоверения за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП;

      - Представена гаранция за изпълнение на договора (парична, или банкова или застраховка), в размер на ……….. лв.,

се сключи настоящият договор за следното:

# І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва срещу заплащане със собствени материали, техника и човешки ресурси проектиране и авторски надзор на обект: Реконструкция на сгради - Магазия №2 (с идентификатори 10135.1510.10.54, вкл. трафопост с 10135.1510.10.55) и Магазия №3 (с идентификатор 10135.1510.10.53), без промяна на кота било, пристанище Варна – изток, съгласно Техническа спецификация на Възложителя, Техническо и Ценово предложение към оферта рег.№ ./..2018 г. на Изпълнителя, при условията на настоящия договор.

#### ІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Срокове за изпълнение:

  - Предаване на идеен проект и геоложки доклад – до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор;

  - Предаване на технически проект - до 100 /сто/ календарни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор;

1.3. Сроковете за съгласуване и одобрение на проектите, издаването на доклади за оценка на съответствието и пр. не влизат в посочените срокове по т. 1.1 и 1.2.

1.4. Изпълнителят е задължен да подпомага Възложителя в целия процес на съгласуване и одобрение на проектите, в т.ч. да извършва необходимите корекции за своя сметка.

- Срокът за извършване на авторски надзор се обвързва с изпълнението на обект „Реконструкция на сгради - Магазия №2 (с идентификатори 10135.1510.10.54, вкл. трафопост с 10135.1510.10.55) и Магазия №3 (с идентификатор 10135.1510.10.53), без промяна на кота било, пристанище Варна – изток“.

- Предметът на договора се счита за осъществен след приключване на следната процедура:

  - Приемане на идеен проект и геоложки доклад и одобрение от Възложителя и ДППИ;

  - Приемане на технически проект и одобрение от Възложителя и ДППИ;

  - При необходимост нанасяне на корекции при съгласуване на проектите;

  - Предаване на Количествени и количествено – стойностни сметки и подписване на двустранен приемно - предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя за приемане на проектите;

  - Издаване на Разрешение за строеж на обекта;

  - Извършен авторски надзор при изпълнение на СМР по обект Реконструкция на сгради - Магазия №2 (с идентификатори 10135.1510.10.54, вкл. трафопост с 10135.1510.10.55) и Магазия №3 (с идентификатор 10135.1510.10.53), без промяна на кота било, пристанище Варна – изток.

ІІІ. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Общата стойност на ценовото предложение за извършване на проектиране и авторски надзор на обект: Реконструкция на сгради - Магазия № 2 (с идентификатори 10135.1510.10.54, вкл. трафопост с 10135.1510.10.55) и Магазия №3 (с идентификатор 10135.1510.10.53), без промяна на кота било, пристанище Варна – изток е в размер на ………….,…. (……………) лв. без ДДС, която включва:

  - Изготвяне и предаване на геоложки доклад, идеен и технически проект - ……,…… (………..) лв. без ДДС;

  - Извършване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекта - ……,…… (………..) лв. без ДДС.

#### 2.	Възложителят извършва плащания на следните етапи:

2.1. Авансово плащане, в размер до 30 % от стойността на цената за проектиране, в срок от 7 (седем) календарни дни, считано от датата на настоящия договор и издадена фактура от страна на изпълнителя;

2.2. Междинно плащане, в размер до 70 % от стойността на цената за проектиране, в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни след настъпване на последното от следните събития и издадена фактура от страна на изпълнителя:

- Издадено Разрешение за строеж на обекта;

- Подписан тристранен констативен протокол за приемане на геоложки доклад, идеен и технически проект, между представители на ДП „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) и страните по договора;

2.3. Окончателно плащане на цената за извършване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проекта, в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на настъпване на последното от следните събития и издадена фактура от страна на изпълнителя:

- Въвеждане на обекта в експлоатация по реда на действащото законодателство;

- Подписан окончателен тристранен констативен протокол за изпълнени СМР на обекта.

#### ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Възложителят се задължава да:

1.1. Предостави на Изпълнителя - Виза за проектиране, изд. От ……………, № …./……………;

1.2. Заплати извършените видове услуги от Изпълнителя – предмет на настоящия договор, съобразно  Раздел III;

1.3. Съдейства на Изпълнителя за изпълнение на всички видове дейности по предмета на настоящия договор;

1.3. Не препятства и забавя работата на Изпълнителя по изпълнение предмета на договора.

2. Възложителят има право да:

2.1. При поискване от негова страна, да бъде информиран от Изпълнителя за изпълнението на сключения договор;

2.2. Предоставя информация чрез имейл на съответната електронна поща на Изпълнителя.

#### V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Изпълнителят се задължава да:

1.1. изпълни предмета на договора, съгласно Ценово предложение и Техническо предложение към оферта с рег. № …./…...2018 г.;

1.2. извършва услугата съгласно условията на Раздел ІІ;

1.3. използва специализирана техника, оборудване и квалифицирани специалисти за изпълнение на услугата;

1.4. представи списък на персонала, който ще участва при изпълнение на видовете работи по настоящия договор;

1.5. спазва общите условия за достъп и работа на територията на „Пристанище Варна” ЕАД (достъпни на сайта на Възложителя www.port-varna.bg) – „Правилник за контролно - пропускателния режим“, „Инструкция по опазване на околната среда“, „Инструкция за безопасно движение и дейност“ и „Инструкция за дейността на външни фирми извършващи строителни, монтажни и ремонтни работи“ от страна на неговите представители, служители и водачи на МПС, когато се намират в района на пристанището., „Инструкция за обработване и защита на личните данни“ и „Инструкция за действия в случай на нарушение на сигурността на личните данни“;

1.6. да участва в целия процес на съгласуване и одобрение на проекта, като подпомага Възложителя, в т.ч. да извършва необходимите корекции в проектите изцяло за своя сметка;

1.7. да осъществява функциите на авторски надзор по време на строителството на обекта, съгласно изискванията на действащото законодателство, както и да подписва всякакви актове и протоколи, които изискват подпис от проектант/авторски надзор, съгласно действащото законодателство.

2. Изпълнителят има право да:

2.1. получава заплащане за изпълнените услуги, предмет на настоящия договор, съгласно Раздел ІII;

2.2. иска осигуряване на необходимите технически условия за изпълнение предмета на настоящия договор;

2.3. получи достъп до обекта на персонала и безплатни служебни пропуски за времето на извършване на видовете работи за района на обекта по предоставен списък, съгласно т. 1.4. на настоящия раздел.

3. Изпълнителят не се освобождава или ограничава задълженията си по настоящия договор поради действия или бездействия на негови съконтрагенти.

### VІ. ГАРАНЦИЯ. НЕУСТОЙКИ

1. Общата стойност на гаранцията за добро изпълнение на договора, е в размер на …….. (…………) лева. Гаранцията се възстановяват на Изпълнителя, в срок от 3 (три) месеца, считано от датата на изтичане на срока на договора.

2. В случай на забавяне изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят дължи безусловна неустойка на Възложителя в размер на 0,1 % за всеки започнат просрочен ден върху стойността на неизпълнената част.

3. При установяване на забава с повече от 30 (тридесет) календарни дни, неустойката по т. 2 се променя на 0,5 % за всеки просрочен ден от датата на установяване.

4. В хипотезите на т. 3 или в случаите на нанесена щета от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да се удовлетвори с договорените неустойки от гаранцията за изпълнение на договора, като прихваща размера им. Тази клауза не ограничава Възложителя да потърси обезщетение от Изпълнителя за нанесени щети по време на изпълнението на настоящия договор над размера на гаранцията по т. 1.

5. При установяване на забава, частично или неточно изпълнение, включително за неизпълнение на задълженията по Раздели V с повече от 45 (четиридесет и пет) календарни дни, Възложителят има право да прекрати договора и усвои гаранцията за добро изпълнение като неустойка за неизпълнен договор.

6. При установено цялостно неизпълнение на договора и след начисляване на неустойките по настоящия договор, Изпълнителят дължи и възстановяване на всички авансови плащания в срок до 
10 (десет) работни дни от писменото уведомление на Възложителя.

7. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на Възложителя за плащане, съобразно Раздел III от настоящия договор, Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки просрочен ден върху стойността на безспорното си задължение, но не повече от 5 %.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор може да бъде изменен на основание чл. 116 от ЗОП.

2. Действието на настоящия договор се прекратява:

2.1. с приемане на проектите и осъществяване на авторски надзор;

2.2. по взаимно писмено съгласие между страните;

2.3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора.

3. Възложителят може по всяко време да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на извършените до момента на отказа видове работи.

#### VIII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна станала й известна при или по повод изпълнението му.

2. Нищожността на някоя клауза или на допълнително договорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

3. За всеки спор относно съществуването и/или действието на сключения договор, респ. във връзка с неговото нарушаване, прекратяване, изпълнение или неизпълнение, както и за всички неуредени въпроси се прилага българското гражданско и търговско законодателство.

4. Представители на страните за осъществяване на контрол по изпълнение на настоящия договор са:

4.1. за Възложителя – ………………………. – пристанище Варна – изток, ………………………. – пристанище Варна – запад,

4.2. за Изпълнителя – …………………….…

4.3. за ДП „Пристанищна инфраструктура” – Отдел „Инфраструктура, акватория и собственост“.

Неразделна част от настоящия договор са: Техническа спецификация на Възложителя, Техническо и Ценово предложение към оферта рег. № ………../………….2018 г. на Изпълнителя, в съответствие с изключенията по чл. 102 от ЗОП.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра за всяка от страните.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					                    	ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## “Пристанище Варна” ЕАД                                               	 	„.......................” ............

##### /Петър Сеферов/					         		/..................................../

##### Изпълнителен директор                                         			.............................

ОБРАЗЦИ:

ДО

„ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА” ЕАД

пл. „Славейков” № 1

9000, Варна

## ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в процедура

№ _____ ”____________________”

от

_________________________________________________________________

наименование на участника

и подписана от

_________________________________________________________________

трите имена

в качеството му на

_________________________________________________________________

длъжност

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

С настоящото представяме оферта за участие в обявената процедура, съгласно всички изисквания на чл. 101 от ЗОП. Заявяваме, че сме запознати с обявата, Техническата спецификация и приложенията по процедурата, като ги приемаме без възражения.

Определяме следната информация като конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна на фирмата, съгласно чл. 102 от ЗОП: ...........................................

(Хипотези на конфиденциалност – единични цени, анализи и др. подобни. Забележка: общата стойност на ценовото предложение и техническото предложение не попадат в обхвата на конфиденциалност)

Прилагаме опис на документите, съдържащи се в офертата и съставляващи неразделна част от нея.

___________2018 г.                  		 	_________________

гр. ______________    				(име, фамилия на представляващия/те участника,

подпис и печат)

# АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Пълно наименование на участника:

2. Информация за кореспонденция:

2.1. адрес:__________________________________________________________________

2.2. факс: ___________________________________________________________________

2.3. e-mail: __________________________________________________________________

(задължително посочване на всички данни за необходимата кореспонденция, съгласно ЗОП)

3. Законен представител:    (при представителство по пълномощие - заверено по съответния ред пълномощно)

4. Лице за контакти:

4.1. име, фамилия:___________________________________________________________

4.2. телефон: _______________________________________________________________

4.3. GSM: ___________________________________________________________________

5. ЕИК, БУЛСТАТ и/или др. идентифицираща информация:

____________________________________________________________________________

6. № на разплащателна банкова сметка, банков код и обществена банка:

___________2018 г.                  			 _________________

гр. ______________    				(име, фамилия на представляващия/те участника,

подпис и печат)

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

по Регламент (ЕС) 2016/679

От: _______________________________________________________________________

л. карта № ________________, издадена  на ________________ г. от МВР - _________,

с адрес:  гр. _______________________________________________________________

В качеството си на __________________________________________________________

(управител, член на Управителния съвет, член на Съвета на директорите, едноличен търговец)

на участник _________________ в процедура № _____ ”__________________________”

# (наименованието на участника)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

- На основание чл. 4. ал. 1 т. 2 и т. 3 от Закона за защита на личните данни и във връзка с чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679, давам съгласието си „Пристанище Варна“ ЕАД да обработва личните ми данни в качеството на администратор на лични данни при провеждане на процедури, в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Търговския закон, Закона на задълженията и договорите, Закона за държавната собственост и Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

- Известно ми е, че моите лични данни включват само изискваните по нормативен акт лични данни.

3. Информиран/а съм, че:

3.1. сроковете за съхранение на личните ми данни са: информация за процедури – за срок от 3 г., архивиране за срок от 5 г.;

3.2. личните ми данни не се предоставят на трета страна или на друга държава, освен ако същото е изисквано по надлежен път от органи на съдебната власт (съд, прокуратура, следствени органи), или в нормативните разпоредби по т. 1;

3.3. обработването на личните ми данни не е въз основа на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

4. Запознат/а съм:

4.1. със задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;

4.2. с правото си за достъп до личните си данни за коригиране, ограничаване и изтриване (право „да бъдеш забравен“);

4.3. правото си за възражение срещу обработването и преносимостта им.

___________2018 г.                  		         _____________________________

гр. ______________    		    		(име, фамилия на представляващия/те участника,

подпис/и)

Забележка: Декларацията е лична и се подписва от всички представляващи участника – ЮЛ, съгласно вписването по актуална търговска регистрация, както и от всяко от лицата представляващи членовете на обединението

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

От: _______________________________________________________________________

л. карта № ________________, издадена  на ________________ г. от МВР - _________,

с адрес:  гр. _______________________________________________________________

В качеството си на __________________________________________________________

(управител, член на Управителния съвет, член на Съвета на директорите, едноличен търговец)

на участник _________________ в процедура № _____ ”__________________________”

# (наименованието на участника)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Действителен собственик по смисъла на §2, ал. 1 от ДР на ЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

____________________________________________________________________________

(име, презиме, фамилия)

ЕГН: ____________________, държава: __________________________________________

постоянен с адрес:  гр.  _______________________________________________________

гражданство: ______________, документ за самоличност: __________________________

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност, съгл. чл. 313 от Наказателния кодекс.

___________2018 г.                  		 	_________________

гр. ______________    				(име, фамилия на представляващия/те участника,

подпис и печат)

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС)

От: _______________________________________________________________________

л. карта № ________________, издадена  на ________________ г. от МВР - _________,

с адрес:  гр. _______________________________________________________________

В качеството си на __________________________________________________________

(управител, член на Управителния съвет, член на Съвета на директорите, едноличен търговец)

на участник _________________ в процедура № _____ ”__________________________”

# (наименованието на участника)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС:

- Е регистрирано / Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е: .......................................

Забележка: оставя се вярното, а ненужното се зачертава.

- Не съм контролирано лице / съм контролирано лице от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е: .......................................

Забележка: оставя се вярното, а ненужното се зачертава.

- Попада в изключенията по чл. 4, т. ............. от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

Забележка: попълва се, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

- Запознат съм със задължението ми по § 14, ал. 1 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС и произтичащите от неспазването му правни последици по смисъла на § 14, ал. 1 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

- Известни са ми последиците, произтичащи от чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, когато въз основа на неверни данни е приложено изключение на чл. 4 от същия закон.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност, съгл. чл. 313 от Наказателния кодекс.

___________2018 г.                  		 	_________________

гр. ______________    				(име, фамилия на представляващия/те участника,

подпис и печат)

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП

От: ________________________________________________________________________

л.карта № __________________, издадена  на _____________ г. от МВР - ____________,

с адрес:  гр. _________________________________________________________________

В качеството си на ___________________________________________________________

(управител, Изпълнителен директор, Прокурист, член на Съвета на директорите, едноличен търговец)

на участник ________________________ в процедура № _____ ”____________________”

# (наименованието на участника)

# ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- В качеството ми на лице по чл. 40 от ППЗОП:

  - Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпления по чл. 108а (тероризъм); чл. 159а – 159г (трафик на хора); чл. 172, чл. 192а (нарушения на трудовите права); чл. 194 – 197 (кражба), чл. 198 – 200 (грабеж); чл. 201 – 208 (присвоявания), чл. 209 – 213 (измама), чл. 213а – 214а (изнудване), чл. 217, чл. 219 – 252 (против стопанството); чл. 253 – 260 (изпиране на пари), чл. 301 – 307 (подкуп); чл. 321 - 321а (участие в престъпна група) и чл. 352 – 353е (против околната среда) от Наказателния кодекс или аналогични престъпления в друга държава членка или трета страна;

  - Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

  - Не е налице неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП и не съм участвал в пазарни консултации и/или в подготовка за възлагане на поръчката;

  - Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

  - Не съм лице по чл. 67 - чл. 69, ал. 1, съгласно хипотезата на ал. 2 от  Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ);

  - Не съм опитвал и няма да упражнявам влияние при вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането на поръчката, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация;

  - Не съм получил информация, която да дава неоснователно предимство в процедурата.

- Представляваният от мен участник:

  - Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен с изключенията по чл. 54, ал. 3 от ЗОП;

  - Не е обявен е в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, или в процедура по ликвидация; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

  - Няма установено влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, ал. 1 или ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

  - Не са налице доказателства за неизпълнение на договор за обществена или търговска поръчка, или на договор за концесия за строителство или за услуга, довели до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

  - Няма / има съдружник (вярното се отбелязва), както и лице, което притежава дялове, или е управител, или член на орган на управление, или контрол в обхвата на чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ;

  - Няма представен документ с невярно съдържание, или изискваща се информация свързани с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

  - Не е сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

  - Не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.

Задължавам се да уведомя „Пристанище Варна” ЕАД за всички промени в обстоятелствата в тридневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност, съгл. чл. 313 от Наказателния кодекс.

___________2018 г.                  		 	_________________

гр. ______________    				(име, фамилия на представляващия/те участника,

подпис и печат)

Забележка: Декларацията е лична и се подписва от всички представляващи участника – ЮЛ, съгласно вписването по актуална търговска регистрация, както и от всяко от лицата представляващи членовете на обединението

# С П Р А В К А – Д Е К Л А Р А Ц И Я

# по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП

От: ________________________________________________________________________

л.карта № __________________, издадена  на _____________ г. от МВР - ____________,

с адрес:  гр. _________________________________________________________________

В качеството си на ___________________________________________________________

(управител, Изпълнителен директор, Прокурист, член на Съвета на директорите, едноличен търговец)

на участник ________________________ в процедура № _____ ”____________________”

# (наименованието на участника)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, дружеството има общ оборот, както следва:

| година | оборот |
| --- | --- |
| …..08.2015 г. |  |
| 2016 г. |  |
| 2017 г. |  |
| …08.2018 г. |  |

През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, дружеството има специфичен оборот, попадащ в обхвата на поръчката, съгл. изискванията на Възложителя, както следва:

| година | оборот |
| --- | --- |
| …….08.2015 г. |  |
| 2016 г. |  |
| 2017 г. |  |
| …08.2018 г. |  |

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност, съгл. чл. 313 от Наказателния кодекс.

___________2018 г.                  			 _________________

гр. ______________    				(име, фамилия на представляващия/те участника,

подпис и печат)

# С П Р А В К А – Д Е К Л А Р А Ц И Я

# по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП

От: ________________________________________________________________________

л.карта № __________________, издадена  на _____________ г. от МВР - ____________,

с адрес:  гр. _________________________________________________________________

В качеството си на ___________________________________________________________

(управител, Изпълнителен директор, Прокурист, член на Съвета на директорите, едноличен търговец)

на участник ________________________ в процедура № _____ ”____________________”

# (наименованието на участника)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, дружеството е изпълнило проекти, идентични или сходни с предмета на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, както следва:

| Период | Ст-ст | Дата на приключ. на изпълн. | Вид/Обем | № / дата удостоверение | Публичен регистър |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Прилагам следните актуални удостоверения за добро изпълнение със стойност, дата и обем, издадени от Възложителя на съответната услуга:

- ...

- ...

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност, съгл. чл. 313 от Наказателния кодекс.

___________2018 г.                  		 	_________________

гр. ______________    				(име, фамилия на представляващия/те участника,

подпис и печат)

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

# по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП

От: ________________________________________________________________________

л. карта № __________________, издадена  на _____________ г. от МВР - __________,

с адрес:  гр. _________________________________________________________________

В качеството си на ___________________________________________________________

(управител, член на Управителния съвет, член на Съвета на директорите, едноличен търговец)

на участник ________________________ в процедура № _____ ”____________________”

# (наименованието на участника)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

- Техническите лица, включени в структурата на участника, които ще отговарят за изготвянето на проекта са:

| № | Три имена - длъжност | Опит в областта |
| --- | --- | --- |

- Техническите лица, включени в структурата на участника, които ще отговарят за извършването на авторския надзор са:

| № | Три имена - длъжност | Опит в областта |
| --- | --- | --- |

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност, съгл. чл. 313 от Наказателния кодекс.

___________2018 г.                  		 _________________

гр. ______________    			 (име, фамилия на представляващия/те участника,

подпис и печат)

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

# за извършен оглед, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД,

# за провеждане на оглед на стратегически обекти

От: ________________________________________________________________________

л.карта № __________________, издадена  на _____________ г. от МВР - ____________,

с адрес:  гр. _________________________________________________________________

В качеството си на ___________________________________________________________

(управител, Изпълнителен директор, Прокурист, член на Съвета на директорите, едноличен търговец)

на участник ________________________ в процедура № _____ ”____________________”

# (наименованието на участника)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представители на участника направиха оглед на обектите: Магазия № 2 
(с идентификатори 10135.1510.10.54, вкл. трафопост с 10135.1510.10.55) и Магазия № 3 (с идентификатор 10135.1510.10.53) и се запознаха с техническите условия за изпълнение на поръчката.

Прилагам копие на подписан протокол за извършен оглед.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност, съгл. чл. 313 от Наказателния кодекс.

___________2018 г.                  			 _________________

гр. ______________    				(име, фамилия на представляващия/те участника,

подпис и печат)

П Р О Т О К О Л

# за извършен оглед, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД,

# за провеждане на оглед на стратегически обекти

Днес  _____________ г., се състави настоящия протокол в удостоверение, че лицето ___________________________________ – представител на участника ___________________________________ направи оглед на Магазия № 2 (с идентификатори 10135.1510.10.54, вкл. трафопост с 10135.1510.10.55) и Магазия № 3 (с идентификатор 10135.1510.10.53) и се запозна с техническите условия за изпълнение на поръчката.

Представени документи:

1. Документ за самоличност;

2. Конкретно пълномощно, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Представител на Възложителя:				              Представител на участника:

________________________			                       ________________________

/име, фамилия, подпис/				              	   /име, фамилия, подпис/

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура

№ _____ ”____________________”

от

_________________________________________________________________

наименование на участника

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

С настоящото представяме Техническо предложение за изпълнение на поръчката в пълно съответствие с утвърдена техническа спецификация и изискванията на Възложителя.

Декларираме, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор, като при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. В случай, че бъдем избрани за изпълнител, преди подписване на договора ще представим всички необходими удостоверения, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на Възложителя.

Направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок до 28.02.2019 г.

Приложения към настоящото предложение са:

  - Описание на проекта.

  - Схеми.

- Декларация за извършен оглед, съгласно образец в приложение.

- Протокол за извършен оглед, съгласно образец в приложение, при спазване на изискванията за контрол на достъп и оглед на стратегически обекти в „Пристанище Варна“ ЕАД.

___________2018 г.                  		 	_________________

гр. ______________    				(име, фамилия на представляващия/те участника,

подпис и печат)

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура

№ _____ ”____________________”

от

_________________________________________________________________

наименование на участника

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Съгласно утвърдена Техническа спецификация на Възложителя, представяме ценови параметри за изпълнение на поръчката.

Общата стойност на ценовото предложение е  ..................... лв. без ДДС.

Цена за проектиране, включващо изготвяне и предаване на геоложки доклад, идеен и технически проект ..................... лв. без ДДС.

Цена за извършване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекта е ..................... лв. без ДДС.

Приемаме изцяло условията за плащане на Възложителя, съгласно проекта на договор и одобрената документация за участие.

___________2018 г.                  		 	_________________

гр. ______________    				(име, фамилия на представляващия/те участника,

подпис и печат)